# JOURNAL — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data09-24 |
| 제출자 | 김세이 |
| 직무·소속 | 외자재 운영 담당 (data09-12 「외자재 운영관리 Agent」와 같은 수강생의 두 번째 과제). 이 과제는 업무 밖 생활 주제입니다 |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 1차수 |
| 작성일 | 2026-09-29 (v0.2 — 2026-09-30, v0.3 — 2026-09-30 오후) |
| 문서 상태 | 초안 v0.3 — 수강생 추가 요청으로 여행 일정 추가(12장): 항공·숙소·관광·맛집·투어 일정표(장소·시각·예약 번호·확인), 동선 지도에 계획 겹쳐 보기, 여행기 인쇄에 일정표. v0.2 답변 반영(11장): 아이폰 HEIC 지원, 도시 이름 자동(오프라인 GeoNames) + 외부 지도 API(선택), 원화 기준 USD·JPY·EUR 환산, 경비 정산 탭, 사진 중심 앨범·지도 따라가기·경비 대시보드. Vision AI 분류는 범위에서 뺌. 2단계 = 음성·경로 최적화·취향 분석과 추천·공유와 계정 |

이 문서는 제출자가 패들릿 「프로젝트 기획 - 김세이(2)」에 올린 글(2026-09-29 14:36, 14:46 수정, 제목 「JOURNAL」)을 과정 기획서 형식(10장)으로 정리한 것입니다.

원문은 「구분 · 주요 기능 · AI 활용 상세」 표로 된 기능 지도이고(docs/source/패들릿_제출_원문.md), 첨부 파일은 없습니다.

기능이 많아 1단계는 「사진을 넣으면 날짜·장소가 저절로 정리되는 여행 기록」의 뼈대만 간결하게 만들고, 외부 AI·서버·계정이 필요한 기능은 이유를 적어 2단계로 미뤘습니다.

# 1. 추진 배경과 현안

여행을 다녀오면 사진은 수백 장인데 언제 어디였는지, 어떤 순서로 다녔는지, 얼마를 썼는지가 흩어집니다. 사진첩·메모·가계부·지도 앱이 따로 놀아 여행기를 쓰려면 다시 모아야 합니다.

원문의 목표는 「여행 전 계획부터 여행 후 기록까지 모두 정리」, 그리고 「친구·지인·가족과 함께 기록하는 공동 여행 기록일지」입니다.

사진 파일에는 이미 찍은 시각과 GPS 위치(EXIF) 가 들어 있는 경우가 많습니다. 이것만 잘 읽어도 날짜별 정리와 동선 지도는 자동으로 됩니다.

# 2. 목표

## 2.1 최종 목표 (원문 기능 지도)

| 구분 | 원문 기능 |
| --- | --- |
| 자동 기록 & 정리 | 사진 기반 위치·일자 자동 태깅 · 음성/텍스트 기반 여행 일기 생성 · Vision AI(풍경·음식·명소 인식, 위치·카테고리 자동 분류) · LLM(메모·키워드 → 블로그 스타일 일기) |
| 지도 및 일정 시각화 | 동선 시각화(Interactive Map) · 방문 장소 핀과 썸네일 · 경로 추천/최적화 |
| 맞춤형 여행 피드백 | 여행 스타일·취향 분석 · 다음 여행지/장소 추천 · 개인화 AI 에이전트(과거 기록으로 비슷한 분위기 장소·음식점 추천) |
| 소셜 및 공유 | 요약 카드/인포그래픽 · 여행기 PDF/템플릿 export |
| 기록 보관 | 여행 지도(방문한 국가·도시) · 여행 앨범·여행별 기록 · 여행 경비·지출 내역 · AI 여행 리포트·추억 요약 |
| 확장 | 여행 전 계획 · 공동 여행 기록일지 |

## 2.2 1단계 목표 (이 리포)

사진을 고르면 → 날짜별로 묶이고 → 지도에 동선이 그려지고 → 방문 나라가 칠해지는 것을 가장 먼저 되게 합니다. 그 위에 일기·경비·요약 카드를 얹습니다.

설치 없이 도는 정적 웹. index.html 을 더블클릭해도(file://) 열리고, 인터넷이 없어도 지도가 보입니다(외부 지도 타일·CDN 없음).

사진은 이 브라우저 밖으로 나가지 않습니다. 원본은 읽기만 하고, 작게 줄인 미리보기만 브라우저 저장소(IndexedDB)에 둡니다.

AI 는 과정 표준대로 「요청문 만들기 → ChatGPT·Copilot 에 붙여넣기 → 답 붙여넣기」 반자동이 기본이고, 본인 OpenAI 키를 넣으면 바로 받아 오는 자동 모드를 선택으로 둡니다.

# 3. 보유 데이터

| 데이터 | 형태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 여행 사진 | JPEG·아이폰 HEIC 의 EXIF — 찍은 시각(DateTimeOriginal), 시간대(OffsetTimeOriginal), GPS 위도·경도 | 수강생 실제 사진은 받지 않았습니다. 검증은 가짜 EXIF 를 넣은 합성 이미지 10장(samples/)과, 그중 3장을 macOS 의 애플 인코더(sips)로 바꾼 HEIC 3장(samples/heic/)으로 했습니다 |
| 도시 이름 | GeoNames cities15000 — 인구 1만 5천 명 이상 도시 31,733곳(한국어 이름 6,028곳), CC BY 4.0 | vendor/cities15000.js(0.9MB, 전송 시 압축 약 0.4MB)로 넣음. 좌표 → 가까운 도시(인터넷 없이) |
| 세계 지도 | Natural Earth 1:110m 나라 경계(공개 도메인) | vendor/world-110m.js 로 변환해 넣음(133KB). 방문 나라 칠하기와 좌표 → 나라 판정에 씀 |
| 일기·메모·경비 | 사용자가 입력 | 환율도 사용자가 입력(영수증·카드 명세서 기준). 실시간 환율 API 는 쓰지 않음. 기준 통화는 원(KRW), USD·JPY·EUR 는 적은 환율로 환산해 보여 줌 |
| 함께 간 사람 | 사용자가 입력(가명·별명 가능) | 지출마다 낸 사람·나눌 사람 → 정산 |

# 4. 해결 방안 개요

flowchart LR
  P[사진 JPEG 여러 장] --> X[EXIF 읽기<br/>찍은 시각 · GPS]
  X --> D[날짜별로 묶기<br/>Day 1 · Day 2 …]
  X --> C[좌표 → 나라<br/>Natural Earth]
  D --> E[날짜별 기록<br/>장소 · 키워드 · 일기]
  D --> R[하루 동선<br/>시각순 핀 · 선 · 썸네일]
  C --> V[방문 국가 지도]
  E --> AI[일기 도우미<br/>요청문 → ChatGPT → 붙여넣기]
  M[지출 · 직접 입력 환율] --> T[원 환산 합계<br/>날짜별 · 분류별]
  E & R & T --> O[요약 카드 PNG<br/>여행기 인쇄·PDF<br/>AI 여행 리포트]

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| EXIF 읽기 | JPEG 의 APP1(Exif) 블록을 직접 읽는 작은 파서(js/exif.js, 외부 라이브러리 없음). 리틀·빅엔디언 모두, 잘린 파일은 오류 없이 「없음」 |
| 날짜 묶기 | 카메라 현지 시각의 날짜로 하루씩(시간대 변환 없음). EXIF 가 없으면 파일 날짜로 짐작하고, 그 날짜가 여행 기간 밖이면 「날짜 확인」 목록으로 보냄 |
| 동선 | 하루 안의 위치 있는 사진을 찍은 시각 순으로 이음. 30m 안에서 연달아 찍은 곳은 한 점. 거리는 두 점 사이 직선거리(하버사인) |
| 나라 판정 | 지도 경계 안이면 그 나라, 해안선이 거칠어 바다로 빠진 좌표는 1도 안의 가장 가까운 나라, 지도에 모양이 없는 작은 나라(싱가포르·홍콩 등)는 따로 |
| 경비 | 항목마다 금액 × 환율 을 원 단위로 반올림한 뒤 더함. 환율이 없는 통화는 합계에서 빼고 알려 줌 |

# 5. 주요 기능 — 1단계 / 2단계

| 원문 기능 | 단계 | 1단계에서 한 것 / 미룬 이유 |
| --- | --- | --- |
| 사진 기반 위치·일자 자동 태깅 | 1단계 | EXIF 날짜·GPS 를 읽어 날짜별로 묶고(JPEG·아이폰 HEIC), 좌표로 나라와 가까운 도시를 찾아 여행에 더함. 여행 기간이 비어 있으면 사진 날짜로 채움. 「사진으로 날짜별 기록 만들기」는 날마다 기록을 만들고 장소 칸에 그날 들른 도시들(「오사카 · 교토」), 시각에 첫 사진 시각을 미리 채움 |
| 음성/텍스트 기반 여행 일기 생성 | 1단계(텍스트) · 2단계(음성) | 텍스트: 키워드·메모 → 일기 도우미. 음성: 아래 이유로 2단계. 지금도 휴대폰 키보드의 마이크(받아쓰기)로 키워드 칸에 말로 넣을 수 있습니다 |
| LLM — 메모·키워드로 블로그 스타일 일기 | 1단계 | 요청문에 날짜·여행 며칠째·장소·그날 들른 곳·사진 장수와 시간대·이동 거리·키워드를 넣고 「메모에 없는 사실은 지어내지 말 것」 조건을 붙임. 형식 3가지(블로그·담백한 일기·짧은 기록), 분량 3가지. 답의 「제목:」 줄을 떼어 기록 제목으로 씀 |
| Vision AI — 풍경·음식·명소 인식, 카테고리 자동 분류 | 제외 (2026-09-30 수강생 답) | 「vision AI 분류는 제외해주셔도 됩니다」 — 계획에서 뺐습니다. 사진은 계속 브라우저 밖으로 나가지 않습니다 |
| 동선 시각화 (Interactive Map) | 1단계 | 외부 지도 없이 SVG 로 그린 지도에 날짜별 색 동선, 번호 핀, 축척 막대. 「여행 전체 / Day N」 보기 전환, 핀을 누르면 사진·시각·좌표·그날 기록 |
| 방문 장소 핀과 썸네일 | 1단계 | 핀 옆에 사진 썸네일(켜고 끄기), 핀·장소 단추에 도시(또는 외부 지도 API) 이름. 「이전·다음 장소」로 여행을 차례로 따라가기(지도 중심 기록). 앨범은 「사진 크게 보기」(날짜별 큰 사진 격자 + 넘겨 보기) |
| 경로 추천/최적화 | 2단계 | 효율적인 순서를 제안하려면 실제 이동 시간(도로·대중교통)이 필요합니다. 직선거리만으로 순서를 추천하면 강·산·교통편을 무시한 엉뚱한 답이 나와 1단계에서는 실제로 다닌 순서와 직선거리만 보여 줍니다 |
| 여행 스타일·취향 분석, 다음 여행지 추천, 개인화 AI 에이전트 | 2단계 | 여러 번의 여행 기록과 장소 분류(Vision 또는 직접 태그), 추천할 장소 자료(외부 장소 DB·지도 API)가 있어야 합니다. 1단계는 그 바탕 데이터(여행·날짜별 기록·방문 국가·지출 분류)를 쌓습니다 |
| 요약 카드 / 인포그래픽 | 1단계 | 1080×1080 PNG — 여행 이름·기간·나라·도시·동선 지도·사진 수·일기 수·이동 거리·경비(넣고 빼기) |
| 여행기 PDF / 템플릿 export | 1단계(템플릿 1종) | 「여행기 인쇄」 — AI 리포트·동선 지도·날짜별 일기와 사진·경비 표를 한 문서로 모아 인쇄 창을 엽니다. 「PDF로 저장」을 고르면 PDF. 여러 템플릿은 2단계 |
| 여행 지도 — 방문한 국가와 도시 | 1단계 | 모든 여행을 모아 세계 지도에 방문 나라 칠하기(작은 나라는 점), 사진 위치 점, 방문 나라·도시 목록 |
| 여행 앨범, 여행별 기록 | 1단계 | 여행마다 날짜별 기록과 앨범. 날짜 없는 사진은 「날짜 확인」 목록에서 날짜를 정해 옮김 |
| 여행 경비, 지출 내역 | 1단계 | 날짜·금액·통화(15종)·분류(숙박·교통·식비·관광·입장·쇼핑·기타)·메모. 환율은 직접 입력. 여행·날짜별·분류별 합계, 통화별 원래 금액. 「경비 한눈에」 대시보드(총액·하루 평균·가장 많이 쓴 곳·건수·분류 비율 막대), 보기 통화 원·USD·JPY·EUR |
| 경비 정산 (내역별) | 1단계 (2026-09-30 요청) | 「정산」 탭 — 함께 간 사람, 지출마다 낸 사람·나눌 사람, 사람별 낸 돈·부담·차액, 누가 누구에게 얼마(송금 횟수 최소). 원 단위로 나누고 남는 1원은 앞사람부터 |
| AI 여행 리포트 및 추억 요약 | 1단계 | 여행 전체(기간·나라·기록 수·이동 거리·경비·날짜별 일기)로 리포트 요청문 → 붙여넣기 → 인쇄용 여행기 맨 앞에 들어감 |
| 여행 전 계획 | 1단계 (2026-09-30 추가) | 수강생 추가 요청으로 「일정」 탭을 넣었습니다(12장) — 항공·숙소·관광·맛집·투어·기타 일정을 날짜·시각·장소·예약 번호·비용과 함께 적고 확인 표시, 날짜별 일정표, 동선 지도에 계획(점선·네모)을 실제 사진 동선과 겹쳐 비교, 여행기 인쇄에 일정표 |
| 공동 여행 기록일지 (친구·지인·가족) | 2단계 | 계정·서버 저장·사진 저장소·함께 쓰는 권한이 필요합니다. DB 스키마(supabase/schema.sql, 본인 행만 RLS)와 로컬 검증 하네스는 준비해 두었습니다. 1단계는 JSON 백업 파일로 주고받을 수 있습니다 |
| 소셜 공유 | 2단계 | 링크 공유는 계정·서버가 필요합니다. 1단계는 PNG 카드와 PDF |

1단계에서 줄인 규칙 (간결하게 가기 위한 해석 — 10장에서 확인 요청)

장소 이름은 도시까지 자동, 더 자세한 이름은 선택. (2026-09-30 답 반영) 인터넷 없이 GeoNames 도시 목록으로 가장 가까운 도시(「오사카」「교토」)를 붙입니다. 「도톤보리」 같은 동네·명소 이름은 설정에서 외부 지도 API(본인 키, 기본 꺼짐) 를 켜면 받아 옵니다 — Google Geocoding(세계) 또는 카카오 로컬(국내). 보내는 것은 좌표뿐입니다. 외부 지도 타일은 쓰지 않습니다(지도 그림은 계속 오프라인 SVG).

시간대는 바꾸지 않습니다. 카메라가 적은 현지 시각의 날짜로 묶습니다. 비행기로 날짜변경선을 넘는 여행에서도 「그곳에서의 날짜」가 유지됩니다.

지도는 1:110m(대략적인) 세계 지도라 도시 단위로 확대하면 해안선이 거칩니다. 핀·동선 위치는 사진 좌표 그대로라 정확합니다.

아이폰 HEIC 사진도 그대로 넣습니다. (2026-09-30 답 반영) 날짜·위치는 HEIC 파일 구조(ISOBMFF)를 직접 읽어 라이브러리 없이 얻습니다. 미리보기는 사파리(아이폰·맥)는 직접, 크롬·엣지는 HEIC 변환기(heic2any, 1.3MB)를 HEIC 를 처음 넣을 때 한 번만 불러와 만듭니다. 변환기를 못 불러와도 날짜·위치는 그대로 쓰고 미리보기만 빠집니다.

# 6. 기대 산출물

JOURNAL 웹 도구(1단계) — https://aebonlee.github.io/data09-24/ (「예시 여행 불러오기」로 가상의 간사이 3박 4일 + 지난 여행 2개를 바로 볼 수 있음. 정산 예시는 「다낭 가족여행(예시)」)

합성 예시 사진 10장 — samples/ (가짜 EXIF: 명소의 대략 좌표·가상 일정, 위치 없는 사진·EXIF 없는 사진 포함) · 만드는 스크립트 scripts/make-samples.mjs

2-1. HEIC 예시 3장 — samples/heic/ (위 합성 사진 3장을 macOS 의 애플 인코더 sips -s format heic 로 바꾼 것 — 아이폰과 같은 인코더가 쓴 파일 구조)

로직 테스트 — test/logic.test.mjs 44개: EXIF 읽기(JPEG·HEIC)·날짜 묶기·동선 순서·경비 환산·나라 판정·도시 이름·표시 통화·정산(최소 송금은 완전 탐색과 대조)·지도 API 답 읽기·프롬프트·백업 검사

DB 스크립트 — supabase/schema.sql(여행·기록·사진·지출, 본인 행만 RLS, 재실행 안전)과 로컬 검증 하네스(scripts/sqltest/)

# 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 이 프로젝트에서 쓰는 곳 |
| --- | --- |
| DAY1 암묵지 자산화·전략기획 | 기능 지도를 1단계(데이터가 저절로 쌓이는 뼈대)와 2단계(그 데이터를 쓰는 AI)로 나눔 |
| DAY2 코랩(Python)·바이브코딩 | 도구 제작 — 이 프로젝트의 중심 |
| DAY3 멀티모달 비정형 정보화 | 사진(비정형, JPEG·HEIC) → EXIF 날짜·좌표(정형) → 도시 이름(GeoNames) |
| DAY4 RAG | (2단계 후보) 과거 여행 일기를 근거로 비슷한 장소를 추천하는 개인화 에이전트 |
| DAY5 Make 자동화 | (2단계 후보) 공유 폴더에 올린 사진을 받아 여행별로 정리 |

정적 웹(HTML·CSS·일반 스크립트). 외부 CDN 없음. vendor/ 에 지도 자료(Natural Earth, 공개 도메인), 도시 자료(GeoNames, CC BY 4.0), HEIC 변환기(heic2any MIT + 안의 libheif LGPL-3.0, HEIC 를 넣을 때만 불러옴) — 출처·라이선스는 vendor/*-LICENSE.txt.

저장: 여행·기록·경비·사진 정보는 localStorage data09-24.db, 사진 미리보기(긴 변 480px JPEG)는 IndexedDB. OpenAI 키와 외부 지도 API 설정은 따로(백업에 안 들어감).

계산 함수(js/logic.js, js/exif.js)는 화면과 분리된 순수 함수라 Node 에서 그대로 테스트합니다.

# 8. 개발 단계

## 1단계 — 사진 자동 정리 + 지도 + 경비 + 일기 도우미 + 내보내기 (완료, 2026-09-29)

EXIF 파서, 날짜 묶기, 동선, 좌표 → 나라, 경비 환산, 프롬프트, 백업 검사와 테스트

여행·기록·앨범·동선 지도·방문 지도·경비·요약 카드·여행기 인쇄·AI 리포트·백업 화면

## 1단계 보완 — 수강생 답변 반영 (완료, 2026-09-30)

[x] 아이폰 HEIC — EXIF 직접 읽기 + 미리보기(사파리 직접 / 그 밖은 heic2any 필요할 때만)

[x] 장소 이름 자동 — 오프라인 도시 이름(GeoNames) + 외부 지도 API(Google·카카오, 본인 키, 기본 꺼짐)

[x] 원화 기준 USD·JPY·EUR 환산(직접 적은 환율), 보기 통화

[x] 경비 정산 탭 — 낸 사람·나눌 사람, 최소 송금

[x] 지도 따라가기(이전·다음 장소), 사진 크게 보기 앨범, 경비 한눈에 대시보드

~~Vision AI 사진 분류~~ — 수강생 답으로 제외

[x] 여행 일정(2026-09-30 추가 요청) — 일정 탭, 날짜별 일정표·확인 표시, 지도에 계획 겹쳐 보기, 여행기 인쇄, 지출 연결, DB 표 plan

## 2단계 — 추천·함께 쓰기

[ ] 음성 입력 — 브라우저 음성 인식 지원 범위 확인 후

[ ] 경로 추천 — 실제 이동 시간 자료(지도·교통 API)와 함께

[ ] 취향 분석·다음 여행지 추천·개인화 에이전트 — 여러 여행 기록이 쌓인 뒤, 과거 일기를 근거로(RAG)

[ ] 계정·동기화·공동 여행 기록 — supabase/schema.sql 연결, 사진은 private Storage 버킷, 함께 쓰는 사람 권한

[ ] 여행기 템플릿 여러 종, 링크 공유, 일정 → 휴대폰 캘린더(.ics) 내보내기·예약 확인 메일 자동 읽기(12.3)

[ ] 정산 결과 공유(링크·카카오톡 보내기) — 계정·서버가 생기면

# 9. 기대 효과

정리 시간 0분에 가깝게 — 사진만 고르면 날짜별 앨범·동선·방문 나라가 저절로 생깁니다. 사람은 장소 이름과 한두 줄 메모만 적으면 됩니다.

여행기 쓰기의 문턱을 낮춤 — 키워드 몇 개로 일기 초안을 받고, 여행이 끝나면 리포트·요약 카드·PDF 가 한 번에 나옵니다.

돈과 동선이 한 화면에 — 날짜별 지출과 이동을 같이 보며 다음 여행 예산을 세울 수 있습니다.

개인 사진 보호 — 1단계는 사진을 어디에도 올리지 않아 가족·친구 얼굴이나 집 근처 위치가 밖으로 나가지 않습니다.

# 10. 확인 필요 사항 (수강생께)

2026-09-30 답변으로 2·3·6·8번은 확정했습니다(11장). 9번은 원하시는 화면 모양 추천을 받아 반영했습니다. 1·4·5·7번은 아직 답을 기다립니다.

이름 — 원문 제목 그대로 「JOURNAL」, 부제 「사진으로 정리하는 여행 기록일지」로 했습니다. 괜찮은가요?

휴대폰 사진 형식 — 주로 아이폰(HEIC)인가요, 안드로이드(JPEG)인가요? 아이폰이면 「JPEG 로 내보내기」 또는 「높은 호환성」 설정이 필요하고, 불편하면 2단계에서 HEIC 지원을 검토하겠습니다.

장소 이름 자동 — 1단계는 나라까지만 자동이고 「도톤보리」 같은 장소 이름은 직접 적습니다. 자동으로 원하시면 ① 외부 지도 API(키·요금, 좌표가 밖으로 나감) ② 도시 이름 목록만 넣기(오프라인, 도시 단위까지) 중 어느 쪽이 좋을까요?

사진 보관 — 1단계는 작은 미리보기(긴 변 480px)만 브라우저에 저장하고 원본은 휴대폰·PC 에 그대로 둡니다. 인쇄용 여행기에 더 큰 사진이 필요한가요?

공동 여행 기록일지 — 누구와 함께 쓰나요(가족·친구 몇 명)? 같은 여행에 각자 사진과 일기를 올리고 한 화면에서 보는 방식이면 될까요? (2단계 계정 설계에 필요)

Vision AI 로 사진 보내기 — 사진을 외부 AI(OpenAI 등)로 보내 분류하는 것에 동의하시나요? 분류 이름은 풍경·음식·명소 외에 무엇이 필요할까요(숙소·교통·사람 등)?

여행 전 계획 — ~~계획한 일정표와 실제 동선을 나란히 비교하고 싶으신가요?~~ → 2026-09-30 추가 요청 「장소 및 시간 체크할 수 있는 일정표」로 확정, 12장에서 반영했습니다.

경비 — 기준 통화를 원화로 고정했습니다. 함께 간 사람과 나눠 내는 정산(누가 얼마를 더 냈나)도 필요한가요?

요약 카드·여행기 — 정사각형(1080×1080) 카드 한 종과 인쇄용 여행기 한 종으로 시작했습니다. 원하는 모양(세로형 스토리, 블로그용 등)이 있으면 알려 주세요.

# 11. 2026-09-30 수강생 답변 반영

패들릿 「09-29 반영 결과 · data09-24」 글에 수강생이 단 댓글(2026-09-29 15:57 KST) — 원문은 docs/source/2026-09-30_패들릿_답변.md.

1. 주로 아이폰을 사용합니다.

2. 장소 이름은 외부 지도 API로 표시하는 것이 좋을 거 같습니다. 도시 이름으로 구성해도 됩니다.

3. vision AI 분류는 제외해주셔도 됩니다.

4. 기준 통화는 원화로 하되, USD, JPY, EUR 변환이 되었으면 좋겠습니다. 내역 별 경비 정산 탭도 만들어 주셨으면 좋겠습니다.

5. 지도 중심의 인터랙터브 여행 기록 스타일 또는 사진 중심의 깔끔한 여행 앨범 스타일, 경비 관련하여 미니멀 대시보드 스타일도 추천드립니다.

## 11.1 확정값과 반영

| 답 | 확정값 (앞 장의 가정을 바꾼 것) | 도구에 반영한 것 |
| --- | --- | --- |
| 1. 아이폰 | 10장 질문 2 → 아이폰(HEIC)이 기본 | HEIC 를 그대로 받습니다. 날짜·위치는 js/exif.js 가 HEIC 상자 구조(ftyp → meta → iinf 의 Exif 항목 → iloc 위치)를 직접 읽고, 미리보기는 사파리에서 직접, 크롬·엣지에서는 heic2any 를 필요할 때 한 번 불러와 만듭니다. 사진 고르기 안내 문구도 바꿨습니다 |
| 2. 장소 이름 | 10장 질문 3 → 외부 지도 API 가 좋고, 도시 이름이어도 됨 | 두 겹으로: ① 기본 = 인터넷 없이 GeoNames 도시 이름(사진 설명·앨범·핀·기록 장소 칸·여행 도시 목록) ② 선택 = 설정에서 본인 키로 Google Geocoding(세계) 또는 카카오 로컬(국내) 을 켜면 「동선 지도」에서 장소마다 동네·명소 이름을 받아 옴. 기본은 꺼짐, 좌표만 보냄 |
| 3. Vision AI | 10장 질문 6 → 제외 | 2단계 계획에서 뺐습니다(5장·8장) |
| 4. 통화·정산 | 10장 질문 8 → 기준 원화 + USD·JPY·EUR 환산, 내역별 정산 탭 필요 | 환율 칸에 USD·JPY·EUR 을 늘 두고(「표시용」), 경비 한눈에·정산을 「보기 통화」로 바꿔 봅니다. 새 「정산」 탭 — 함께 간 사람, 지출마다 낸 사람·나눌 사람(그 자리에서 고침), 사람별 차액, 송금 목록 |
| 5. 화면 스타일 | 10장 질문 9 (모양) → 지도 중심 · 사진 중심 앨범 · 미니멀 경비 대시보드 | 세 가지를 각 화면에 나눠 넣었습니다 — 동선 지도의 「이전·다음 장소」 따라가기(핀 카드에 사진·시각·도시), 기록·사진의 「사진 크게 보기」(날짜별 큰 사진 격자 + 넘겨 보는 창), 경비 위쪽의 「경비 한눈에」(숫자 4칸 + 분류 비율 막대 한 줄) |

## 11.2 계산 규칙 (정산·환산)

환산: 모든 지출을 먼저 원으로 바꿉니다(항목마다 원 단위 반올림, 4장). USD·JPY·EUR 은 그 원 합계를 「1 USD = ?원」 환율로 나눕니다 — 엔은 소수 없이, 달러·유로는 소수 둘째 자리. 환율을 적지 않은 통화는 만들어 내지 않고 「환율 없음」으로 둡니다.

나누기: 한 지출의 원 금액을 나눌 사람 수로 원 단위로 나누고, 나누어떨어지지 않는 1원은 사람 목록 앞사람부터 더합니다(10,000원 ÷ 3 = 3,334 · 3,333 · 3,333). 그래서 사람별 몫의 합이 언제나 지출과 같습니다.

송금: 사람마다 「낸 돈 − 부담할 몫」을 구해, 송금 횟수가 가장 적은 방법을 찾습니다. 최솟값은 「0 아닌 사람 수 − 합이 0 인 무리로 가장 많이 나눈 수」라 16명까지는 모든 무리 나누기를 따져 정확히 찾고, 무리 안에서는 가장 많이 낼 사람 → 가장 많이 받을 사람 순으로 잇습니다. (앞에서부터 이어 주기만 하면 4번 걸리는 경우를 3번에 끝내는 예가 테스트에 있습니다.)

기본값: 함께 간 사람을 안 적으면 「나」 한 사람(정산 없음). 낸 사람을 안 고르면 첫 사람, 나눌 사람을 안 고르면 모두. 사람을 빼면 그 사람이 낸 지출은 첫 사람이 낸 것으로 바뀝니다(빼기 전에 몇 건인지 묻습니다).

예시: 「다낭 가족여행(예시)」 — 나·가족A·가족B(가명) 세 사람, 지출 4건 합계 1,608,350원 → 나 → 가족B 496,700원, 가족A → 가족B 473,050원(2번).

## 11.3 대안으로 처리한 것과 이유

외부 지도 API 는 선택, 기본은 도시 이름. 지도 API 는 키 발급·요금이 있고, 켜면 사진 위치(좌표)가 지도 회사로 갑니다. 그래서 인터넷 없이 되는 도시 이름을 기본으로 두고, API 는 본인 키로 켤 때만, 단추를 누를 때만(한 번에 60곳까지) 부릅니다. 받은 이름은 사진에 저장돼 다시 부르지 않습니다. 실제 키로는 시험하지 못했습니다 — 요청 주소·답 읽기는 공식 문서 형식의 예시 답으로 테스트했고, 두 API 모두 브라우저 호출(CORS)을 허용하는 것은 확인했습니다.

지도 그림은 계속 오프라인. 외부 지도 타일(구글·카카오 지도 그림)은 넣지 않았습니다 — 키·요금·file:// 제약 때문입니다. 「지도 중심」 요청은 오프라인 지도 위에서 따라가기로 풀었습니다.

HEIC 미리보기 크기. 변환기는 1.3MB 라 첫 페이지에 싣지 않고, HEIC 를 넣었는데 브라우저가 못 열 때만 불러옵니다. 아이폰 사파리는 HEIC 를 직접 열어 변환기를 쓰지 않습니다.

아이폰에서 사진을 고를 때 iOS 가 HEIC 를 JPEG 로 바꿔 넘기는 경우가 많습니다. 이때도 JPEG 로 읽히므로 문제는 없지만, iOS 사진 고르기 화면에서 위치 정보가 빠질 수 있어 안내 문구에 「옵션 → 위치」를 적었습니다. 실제 아이폰으로는 아직 시험하지 못했습니다(아래 11.4).

크게 보기 해상도. 「사진 크게 보기」는 저장해 둔 미리보기(긴 변 480px)를 크게 보여 줍니다. 원본을 저장하지 않는 원칙(사진은 브라우저 밖으로 나가지 않고, 저장 공간도 아낌) 때문입니다(10장 질문 4 와 같이 답 부탁).

## 11.4 남은 확인 (수강생께)

실제 아이폰 사진 2~3장(개인정보 없는 풍경)으로 한 번 넣어 봐 주세요. 날짜·위치·도시 이름이 맞게 나오는지, 위치가 빠지면 사진 고르기 화면 「옵션」에 「위치」가 있는지 알려 주시면 안내를 고치겠습니다.

외부 지도 API — Google(세계, 결제 계정 필요)과 카카오(국내만) 중 어느 키를 쓰실 수 있나요? 한 가지만 쓰시면 설정을 그 하나로 줄이겠습니다.

정산 환율 — 지금은 여행에 적은 환율 하나로 모든 지출을 계산합니다. 카드 결제마다 환율이 달라 지출마다 환율을 적어야 할까요?

정산 결과 보내기 — 결과를 카카오톡으로 보낼 글(「나 → 가족B 496,700원」)로 복사하는 단추가 필요하신가요?

앞서 남은 10장 1·4·5번(이름, 사진 보관 크기, 공동 기록 대상). 7번(여행 전 계획)은 12장으로 확정.

# 12. 2026-09-30 수강생 추가 요청 — 여행 일정

패들릿 「프로젝트 완료 · data09-24 · JOURNAL」 글에 수강생이 단 댓글(2026-09-30 10:18 KST) — 원문은 docs/source/2026-09-30_패들릿_추가요청_일정.md.

[여행 일정]

항공, 숙소, 관광, 맛집, 투어 등 장소 및 시간 체크할 수 있는 일정표 추가 부탁드립니다.

10장 질문 7(여행 전 계획)의 답으로 보고, 「가고 싶은 곳 목록」이 아니라 날짜·시각이 있는 일정표 + 체크로 확정했습니다.

## 12.1 반영

| 요청 | 도구에 반영한 것 |
| --- | --- |
| 항공·숙소·관광·맛집·투어 등 | 「일정」 탭(여행 다음). 종류 6가지 — 항공·숙소·관광·맛집·투어·기타 |
| 장소 | 장소 이름 + 선택으로 지도 위치. ① 「도시 목록에서 위치 찾기」 — 인터넷 없이 GeoNames 도시 목록에서 이름으로 찾기(같은 이름 → 앞이 같은 이름, 인구 많은 곳 먼저) ② 「좌표 직접 넣기」 — 구글 지도에서 장소를 오른쪽 클릭하면 복사되는 「34.6655, 135.5010」을 그대로 붙여 넣기 |
| 시간 | 날짜 + 시작·끝 시각(선택). 숙소처럼 여러 날 이어지거나 밤 비행기로 다음 날 도착하면 「끝나는 날」. 같은 날 시각이 겹치면 일정표에 표시 |
| 체크 | 일정마다 확인 칸(예약·준비 끝), 머리에 「확인 8 / 11」 |
| (함께 넣은 것) | 예약 번호·메모 칸. 비용은 경비의 지출과 연결(이미 적은 지출 고르기, 또는 「새 지출로 적기」로 금액·통화를 넣으면 경비에 바로 적힘 — 분류는 종류에서 짐작: 항공 → 교통, 숙소 → 숙박, 맛집 → 식비, 관광·투어 → 관광·입장) |
| 일정표 보기 | 날짜별(Day 1·2…) 타임라인 — 여행 기간의 날은 일정이 없어도 보임 |
| 지도 | 「동선 지도」에 계획을 검은 점선 + 흰 네모 핀(종류 첫 글자) 으로, 색 실선·번호 핀인 실제 사진 동선과 함께. 같은 자리면 네모를 옆으로 비켜 둘 다 보이게. 「계획한 일정」 켜고 끄기, 네모를 누르면 일정 카드 → 일정표에서 고치기. 예시의 「구로몬 시장 점심」은 계획만 있고 사진이 없어, 계획과 실제가 갈린 곳이 지도에서 보입니다 |
| 여행기 PDF | 「여행기 인쇄」에 「여행 일정」 표(날짜·시각·종류·일정과 장소·예약 번호와 메모·확인) + 동선 지도에 계획 겹침 |

## 12.2 규칙

일정 이름 60자, 장소 80자, 예약 번호 60자, 메모 300자, 한 일정은 31일까지, 여행 하나에 일정 500개.

같은 날 끝 시각은 시작보다 빠를 수 없습니다(다음 날이면 「끝나는 날」). 시각 없는 일정은 그날 맨 뒤에 둡니다.

일정을 지워도 연결한 지출은 경비에 남습니다. 지출을 지우면 일정의 비용 연결만 풀립니다(DB 도 같은 규칙 — on delete set null (expense_id)).

예약 번호는 이 브라우저에만 저장됩니다. JSON 백업 파일에는 들어가니 백업 파일을 다른 사람과 나눌 때 주의해 주세요.

## 12.3 대안·다음 단계

예약 확인 메일·항공권 PDF 자동 읽기는 하지 않았습니다 — 메일함 연결이나 파일 내용을 외부 AI 로 보내야 해서, 지금 원칙(자료가 브라우저 밖으로 나가지 않음)과 맞지 않습니다. 필요하시면 일기 도우미처럼 「붙여 넣은 예약 메일 글 → 일정 칸 채우기」 반자동을 2단계로 검토하겠습니다.

지도에서 눌러 핀 놓기는 넣지 않았습니다 — 오프라인 지도가 1:110m 로 거칠어 도시 안 위치를 눌러 고르기에는 부정확합니다. 대신 도시 목록 찾기와 좌표 붙여넣기를 두었습니다.

휴대폰 캘린더로 보내기(.ics) 는 다음 단계 후보입니다(아래 질문 2).

## 12.4 수강생께 여쭙는 것

종류 6가지(항공·숙소·관광·맛집·투어·기타)에 교통(기차·버스·렌터카) 을 따로 두면 좋을까요? 지금은 기타로 적습니다.

일정을 휴대폰 캘린더(아이폰 캘린더·구글 캘린더)로 내보내는 파일(.ics)이 필요하신가요?

여행 중 휴대폰에서 오늘 일정만 크게 보는 화면이 필요하신가요?

# 부록. 제출 원문 요약

| 출처 | 게시물 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 패들릿 「프로젝트 기획 - 김세이(2)」 (2026-09-29 14:36, 14:46 수정) | docs/source/패들릿_제출_원문.md | 제목 「JOURNAL」, 1. 핵심 기능 구성(Feature Map) 표 — 자동 기록 & 정리 · 지도 및 일정 시각화 · 맞춤형 여행 피드백 · 소셜 및 공유, 표 아래 목록(여행 지도·앨범·경비·AI 리포트), 「여행 전 계획부터 여행 후 기록까지」, 「공동 여행 기록일지」. 첨부 없음 |
| 패들릿 「프로젝트 완료 · data09-24 · JOURNAL」 글의 댓글 (2026-09-30 10:18 KST) | docs/source/2026-09-30_패들릿_추가요청_일정.md | [여행 일정] 항공·숙소·관광·맛집·투어 등 장소 및 시간 체크할 수 있는 일정표 |
| 패들릿 「09-29 반영 결과 · data09-24」 글의 댓글 (2026-09-29 15:57 KST) | docs/source/2026-09-30_패들릿_답변.md | 확인 질문 답 5가지 — 아이폰, 장소 이름(외부 지도 API 또는 도시), Vision AI 제외, 원화 기준 + USD·JPY·EUR·내역별 정산 탭, 화면 스타일 추천 |